网上书店系统

测试报告

| 日 期 | 版 本 | 说明 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-15 | V1.0 | 初稿：整合甲(M1/M4)、丙(M3/M6)实测数据；乙(M2/M5)待补充 | 丙（统稿） |

目  录

1 被测对象概述	3

2 测试计划与策略	3

2.1 测试范围	3

2.2 测试策略	4

2.3 测试环境	4

3 测试用例设计	5

3.1 用例总览	5

3.2 典型用例分析	5

3.3 用例分布	6

4 自动化测试实现	6

4.1 测试框架与架构	6

4.2 关键实现说明	7

5 执行结果与缺陷	7

5.1 执行结果	7

5.2 缺陷摘要	8

5.3 典型缺陷根因分析	9

5.4 质量评估结论	9

6 小组成员贡献度	10

1 被测对象概述

被测系统为网上书店系统（Java/Servlet/JSP，MVC 三层架构：bean→dao→service→web，无构建工具，依赖 jar 位于 web/WEB-INF/lib）。系统分为前台（浏览/检索/购物车/下单）与后台（图书/用户/订单管理）两大部分，服务器 Tomcat 9（context path=/Book），数据库 MySQL（库名 book，4 张表：t_user、t_book、t_order、t_order_item），源码共 46 个 Java 文件。小组按功能内聚性选择 6 个关键模块开展测试：

| 模块 | 核心功能 | 主要源文件 | 代码规模 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 用户认证 | 注册/登录/验证码/用户名查重 | UserServlet、UserServiceImpl、UserDaoImpl | 约400行 | 甲（王尚清） |
| M2 权限控制 | 前后台隔离/越权访问 | ManagerFilter、TransactionFilter、BaseServlet | 约200行 | 乙（待补） |
| M3 图书浏览与检索 | 分页/搜索/价格筛选/销量榜单 | ClientBookServlet、BookServiceImpl、BookDaoImpl | 约450行 | 丙 |
| M4 购物车 | 加购/累加/改量/删除/清空/金额 | CartServlet、Cart、CartItem | 约350行 | 甲（王尚清） |
| M5 订单与事务 | 下单/库存扣减/事务提交回滚 | ClientOrderServlet、OrderServiceImpl | 约400行 | 乙（待补） |
| M6 后台管理 | 图书/用户增删改查/发货/总账单 | BookServlet、ManagerUserServlet、ManagerOrderServlet | 约500行 | 丙 |

2 测试计划与策略

2.1 测试范围

明确测什么、不测什么，这是测试策略设计的前提，即“先圈定范围再设计用例”。

明确本次测试覆盖哪些模块/功能，不测哪些，为什么。如下表。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 本次测试覆盖 | M1 用户认证（登录/注册/验证码/查重）；M3 图书浏览与检索（分页/搜索/价格筛选/榜单）；M4 购物车（加购/累加/改量/删除/清空/金额）；M6 后台管理（图书/用户增删改查/发货/总账单）。共 4 个模块 27 条已执行用例，全部自动化。 |
| 本次测试不覆盖 | ① M2 权限控制、M5 订单与事务——由小组成员乙负责，成果待其提交后汇总（用例计划 12 条）；② M1 的注销与个人信息修改、前端样式与交互视觉效果——优先级较低；③ 性能、并发、兼容性、安全性（除已发现的越权/验证码缺陷外）——超出本阶段（模块一：测试基础实践）范畴。 |
| 不覆盖原因 | 分工安排 / 优先级排序 / 阶段范围外 / 环境限制。 |

2.2 测试策略

黑盒方法按被测对象的输入域特征选择，全组共使用等价类划分、边界值分析、场景法三种（满足≥2种要求）：
（1）等价类划分：用于输入域可明显划分合法/非法类的功能，如登录凭证（存在/不存在/密码对错）、用户名查重、新增图书（合法值/空值/负值/类型非法值）——从每类取代表值暴露校验缺失。
（2）边界值分析：用于有数值边界或长度边界的参数，如分页 pageNo/pageSize（0、-1、超大、非数字）、价格区间 min/max（相等、交叉、小数）、购物车数量（0、负数、超大、非数字）——缺陷集中出现在边界处。
（3）场景法：用于多步骤业务流程与权限路径，如管理员登录→后台管理全流程、搜索→翻页链接完整性、总账单对账、发货状态流转。
白盒手段上，采用 JUnit 单元测试直调被测类（Cart/CartItem 金额计算、注册密码一致性），甲另以 JDK 动态代理 Stub 模拟 HttpServletRequest/Response 绕过验证码构造前置条件；其余用例均为 HTTP 集成测试打真实 Servlet，并以 JDBC 直连数据库断言落库结果（黑盒+数据库校验结合）。

2.3 测试环境

测试在小组两台开发机上分别完成，被测系统与测试代码运行条件如下：
机器A（甲）：Windows 11 专业版；Temurin JDK 1.8.0_504；Tomcat 9.0.121（context path=/Book）；MySQL 5.7.44（root/12345，见 src/jdbc.properties）；JUnit 4.12 + hamcrest 1.3。
机器B（丙）：Windows 11 家庭版；JDK 11（测试进程）；Tomcat 9（context path=/Book，端口 8080）；MySQL 8.0（专用账号 bookstore/123456，因项目自带 mysql-connector 5.1.7 不支持 8.0 默认认证方式，创建 mysql_native_password 账号适配）；JUnit 4.12。
被测应用账号：管理员 admin/admin；测试造数账号 cp_test_01 等（用后清理）。数据库由 sql/bookstore.sql 初始化（29 本图书、admin 用户、sales/stock 各 100）。两台机器版本不同（JDK8/11、MySQL5.7/8.0）但测试结果一致，说明被测系统对运行环境具备基本可移植性。

3 测试用例设计

3.1 用例总览

| 测试方法 | 用例数量 | 占比 | 已自动化数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等价类划分 | 8 | 29.6% | 8 |
| 合计 | ≥30 |  | ≥24（80%） |
| 边界值分析 | 6 | 22.2% | 6 |
| 场景法 | 13 | 48.1% | 13 |
| 合计（已执行） | 27（乙M2/M5计划12条待补，总计39） | — | 27（100%，≥24达标） |

3.2 典型用例分析

1. ('BS-IT-004 登录不校验验证码（甲，场景法）', '输入：正确用户名密码、不带验证码参数直接 POST /userServlet?action=login。预期：应校验 KAPTCHA_SESSION_KEY，验证码缺失时拒绝登录。实际：HTTP 200 直接登录成功——验证码形同虚设。设计依据：阅读 UserServlet.login() 发现只取 username/password，与 regist() 形成对照（后者校验验证码），属定向缺陷验证用例，可演示暴力破解风险。')
2. ('BS-IT-042 分页 pageSize 边界（丙，边界值法）', '输入：pageSize=6/abc/0/-1。预期：非法值容错为默认每页 4 条，不应服务器错误。实际：pageSize=0 返回 500（pageTotalCount%pageSize 除零 ArithmeticException）；-1 返回 500（LIMIT 负数 SQL 错误）。设计依据：BookServiceImpl.page() 中 pageSize 直接参与取模与 LIMIT，为典型边界缺陷点。')
3. ('BS-IT-044 搜索翻页链接未 URL 编码（丙，场景法）', '输入：nameorauthor="三 体"（含空格）与 a&b（含连接符）搜索后检查翻页 href。预期：参数值 URL 编码，翻页后搜索条件完整。实际：href 中原始字符拼接（ClientBookServlet 第 48 行），点击下一页后搜索词截断、条件丢失。设计依据：代码走查发现分页 URL 拼接未编码，属缺陷定向验证。')
4. ('BS-IT-046 销量榜单跳过第一名（丙，缺陷定向）', '输入：造数将 id=1 图书销量改为全库最高（999），请求榜单后还原。预期：榜单含销量第一名。实际：不含——SQL 为 ORDER BY sales DESC LIMIT 1,50，偏移量 1 跳过第一名（BookDaoImpl 第 88 行）。设计依据：代码走查发现 LIMIT 常量可疑，通过造数使缺陷可见。')
5. ('BS-IT-102 新增图书输入校验（丙，等价类法）', '输入：合法图书 / 空书名 / 负价格 / 非数字价格四类代表值。预期：后三类被服务端校验拒绝。实际：全部直接入库（空名存空串、负价入库、abc 以 NULL 入库）。设计依据：add() 链路无任何校验，BeanUtils 转换异常被吞，属校验缺失型缺陷。')
6. ('BS-IT-065 购物车数量改负数（甲，边界值法）', '输入：updateCount&count=-5。预期：拒绝或修正为合法值。实际：数量 -5 生效，总数量与总金额为负，可进一步生成负金额订单。设计依据：Cart.updateCount 无下界校验，负数直接进入金额计算，危害数据正确性。')

3.3 用例分布

说明测试用例与需求的对应关系（需求→ 测试用例数量）

| 序号 | 被测模块 | 需求简述 | 测试用例数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 用户认证 | 登录凭证校验、验证码防绕过、注册合法性、用户名查重 | 7 |
| 2 | M2 权限控制 | 前后台隔离、未登录/普通用户越权（乙负责，待汇总） | 5（待乙补充） |
| 3 | M3 图书浏览与检索 | 分页参数容错、搜索模糊匹配、翻页条件保持、价格区间、榜单正确性 | 6 |
| 4 | M4 购物车 | 加购累加、数量边界、金额精度、空车操作 | 8 |
| 5 | M5 订单与事务 | 下单链路、库存边界、事务回滚（乙负责，待汇总） | 7（待乙补充） |
| 6 | M6 后台管理 | 图书/用户增删改查合法性、回显正确性、发货流转、账单对账 | 6 |
| 合计 | — | — | 27 已执行 / 39 计划 |

4 自动化测试实现

4.1 测试框架与架构

测试框架：JUnit 4.12（项目自带 jar，不引入 Maven）。小组按成员分两个并行测试工程，入口均为一键脚本：
工程A（甲，仓库根目录）：run-tests.bat + src/com/yj/test/{common, m1, m4}，含 HttpTestClient（自动管理 JSESSIONID）、MockHttp（JDK 动态代理桩，绕过验证码）、TestDb（JDBC 断言）。
工程B（丙，tests/ 目录）：run-tests.bat + src/{HttpTestUtil, M3BookBrowseTest, M6ManagerTest} + lib/（自带 junit/hamcrest/mysql 驱动）。
两层测试路线覆盖黑白盒：单元测试（白盒）直调被测方法（BS-UT-006/061/062）；集成测试（黑盒）经 HttpURLConnection 向运行中的 /Book 发真实 HTTP 请求并以 JDBC 断言数据库结果。

项目结构：

4.2 关键实现说明

核心设计一：HTTP 会话保持与重定向处理（丙，HttpTestUtil，节选）：
  // 手动跟随302：JDK自动跟随不传Cookie，登录页新发的JSESSIONID会污染会话（已踩坑）
  for (int hop = 0; hop < 5; hop++) {
      conn = (HttpURLConnection) new URL(url).openConnection();
      conn.setInstanceFollowRedirects(false);
      if (jsessionId != null) conn.setRequestProperty("Cookie", "JSESSIONID=" + jsessionId);
      int code = conn.getResponseCode();
      String location = conn.getHeaderField("Location");
      if ((code == 302) && location != null) {
          url = location.startsWith("http") ? location
              : location.startsWith("/") ? SERVER_ROOT + location : BASE + "/" + location;
          curMethod = "GET"; curBody = null; continue;   // 302后按浏览器惯例降级GET
      }
      return new Response(code, readAll(...));
  }
设计要点：(1)全部用例参数化集中在 URL 拼接层，用例方法只给输入与断言；(2)数据库断言与造数统一走 HttpTestUtil.exec/queryLong（预编译参数）；(3)改库用例以 try/finally + @AfterClass 双保险还原（如销量改999后还原、测试图书按作者标记清理），保证可重复执行；(4)外部依赖不 Mock 数据库——被测系统与断言共用同一真实库，验证真实落库；验证码等不可控依赖才用 Stub 替代。

5 执行结果与缺陷

5.1 执行结果

分模块执行结果如下（初测=缺陷发现阶段；甲的 M1/M4 已完成缺陷修复并回归）：

| 模块 | 用例数 | 初测通过 | 初测失败 | 初测通过率 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 用户认证 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 修复后回归 7/7 全通过 |
| M4 购物车 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 修复后回归 8/8 全通过 |
| M3 图书浏览与检索 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 8 个缺陷待修复（其中M3占5） |
| M6 后台管理 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 8 个缺陷待修复（其中M6占3） |
| M2/M5（乙） | 12 | 待补充 | 待补充 | — | 成果待乙提交 |
| 已执行汇总 | 27 | 13 | 14 | 48.1% | M1/M4 修复后整体 20/27=74.1% |

5.2 缺陷摘要

初测共确认有效缺陷 15 个（高 7 / 中 8），其中 7 个已修复（甲），8 个待修复（丙）。摘要如下：

| 编号 | 缺陷简述 | 模块 | 严重度 | 发现方式 | 状态 | 发现人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | 登录接口不校验验证码，可绕过暴力破解 | M1 | 高 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-002 | 购物车数量可改为负数，数量与金额为负 | M4 | 高 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-003 | 非法数量参数被静默改为1，输入被篡改无提示 | M4 | 高 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-004 | 注册不校验两次密码一致性 | M1 | 中 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-005 | 加购不存在图书ID空指针，HTTP 500 | M4 | 中 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-006 | 加购非数字ID同样 HTTP 500 | M4 | 中 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| DEF-007 | 空购物车删除/改量时无任何响应 | M4 | 中 | 自动化 | 已修复 | 甲 |
| BUG-M3-01 | pageSize=0/-1 服务端500（除零/SQL错误） | M3 | 高 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M3-02 | 搜索翻页链接未URL编码，条件丢失 | M3 | 高 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M3-03 | 价格区间 min>max 无校验无提示 | M3 | 中 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M3-04 | 价格参数仅支持整数，小数静默失效 | M3 | 中 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M3-05 | 销量榜单 LIMIT 1,50 跳过第一名 | M3 | 中 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M6-01 | 新增图书无校验：空名/负价/NULL价入库 | M6 | 高 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M6-02 | 删除图书非数字id 500；不存在id静默 | M6 | 中 | 自动化 | 打开 | 丙 |
| BUG-M6-03 | 新增重复用户名唯一约束冲突 500 | M6 | 高 | 自动化 | 打开 | 丙 |

5.3 典型缺陷根因分析

闭环一（DEF-001，登录不校验验证码，高/安全）：①发现：自动化用例 BS-IT-004 不带验证码直接 POST 登录，返回 200 且登录成功；②定位：对照 UserServlet.login()（仅取 username/password）与 regist()（校验 KAPTCHA_SESSION_KEY）；③根因：登录流程从未读取 session 中的验证码，验证码仅是前端装饰；④修复：login() 增加 Kaptcha 校验（与注册一致），为兼容自动化引入可配置开关；⑤验证：回归 BS-IT-004 不带验证码被拒，带正确验证码可登录，其余 6 条 M1 用例无回归。
闭环二（DEF-002，购物车数量可为负，高/数据正确性）：①发现：BS-IT-065 以 count=-5 调 updateCount，返回 302 且 totalCount 变为 -3；②定位：Cart.updateCount() 直接 setCount(count)，无下界校验；③根因：数量直接进入金额计算，负数导致总数量/总金额为负，可下负金额订单；④修复：updateCount 对 count<1 时忽略或修正为 1 并提示；⑤验证：回归 BS-IT-065 负数不再生效，066 非数字提示明确，金额计算用例（062）无回归。
闭环三（BUG-M3-05，榜单跳过第一名，中/功能正确性——丙，待修复闭环）：①发现：BS-IT-046 造数后榜单不含销量第一名；②定位：queryForPageItemsOrder() SQL 为 LIMIT 1,50；③根因：LIMIT 偏移量 1 跳过第一行；④修复建议：改为 LIMIT 50（一行改动）；⑤验证方案：修复后重跑 run-tests.bat，test046 应通过且榜首为销量最高图书。

5.4 质量评估结论

M1 用户认证与 M4 购物车：7 个缺陷全部修复并通过 15 条用例回归（通过率 100%），正常路径实现质量良好，达到发布标准。
M3 图书浏览与检索、M6 后台管理：12 条用例通过 5 条（41.7%），8 个缺陷（高4/中4）处于打开状态，缺陷集中于参数校验缺失与异常处理缺失，其中翻页 URL 未编码、新增图书无校验影响核心用户体验，未达发布标准；建议优先修复 4 个高级别缺陷（其中榜单修复仅需一行），修复后以 run-tests.bat 回归。
M2 权限控制、M5 订单与事务：成果待乙提交，整体结论待补。综合判断：被测系统在已测 4 模块的正常功能路径质量可接受，但异常输入防御普遍薄弱（15 个缺陷中 11 个属校验缺失），整体暂不建议发布，待高级别缺陷清零后复评。

6 小组成员贡献度

各成员工作量如下（乙的数据待其提交后更新）：

| 成员 | 承担模块 | 具体任务 | 测试代码行数 | 发现缺陷数 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲（王尚清） | M1 用户认证 M4 购物车 | 15条用例设计与自动化；HTTP客户端/动态代理桩/TestDb基础设施；7缺陷修复与回归；M1/M4用例清单、缺陷报告、测试报告初稿 | 约1194行 | 7 | 33.3% |
| 乙（待填） | M2 权限控制 M5 订单与事务 | 12条用例设计与自动化；缺陷报告（待提交后更新本表） | （待填） | （待填） | 33.3% |
| 丙 | M3 图书浏览与检索 M6 后台管理 | 测试环境搭建（MySQL8适配/Tomcat部署/Git仓库）；12条用例设计与自动化（run-tests.bat一键运行）；8缺陷定位至代码行；全组报告统稿 | 约700行 | 8 | 33.3% |
| 合计 | 6 个模块 |  |  | 15 | 100% |